|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ**  **по реализации программы «Доступная среда» для детей с ОВЗ**  **на 2015 - 2016 г.г. в МБОУ «Антпинская СОШ»** | | | | |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Ответственный |
| **1.** | **Организационные мероприятия** | | | |
|  | Создание рабочей группы для разработки  плана мероприятий, направленного на  создание безбарьерной образовательной  среды для детей с ОВЗ | Октябрь 2015г. | Пушкина С.В., директор школы | |
|  | Внесение предложений по  использованию инклюзивного  образования в образовательную  деятельность школы | В течение года | Рабочая группа,  Семеренько О.В. – зам. директора по УВР | |
|  | Освещение на сайте школы вопросов  «Доступная среда для детей с ОВЗ» | 2015-2016гг. | Рабочая группа,  Коновалова В.И. – администратор сайта | |
|  | Создание благоприятных, комфортных  условий в образовательном учреждении,  проведение бесед, круглых столов среди  школьников с целью формирования у  них толерантного отношения к детям с ОВЗ | В течение года | Трофимова Т.В. – ИО зам. директора по УВР, Ворстер Е.В. – педагог - психолог | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтно-хозяйственные  мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Ответственный |
| 2. | Программа  «Доступная среда» | |  |  |
| 2.1 | Оборудование входа в здание:  - обустройство пандуса - 1 шт;  - демонтаж входной дорожки. |  | Июль – август 2015г. | Пушкина С.В. – директор школы,  Кочетков В.П. - завхоз |
| 2.2. | Замена дверных блоков в столовой, в запасном и центральном входах |  |
| 2.3. | Обустройство кабинета для размещения оборудования комнаты коррекционной гимнастики, сенсорной комнаты. |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция полов 1 этажа здания и в кабинетах №3, №4. |  |  |  |
| 2.5. | Замена кровли крыши при входе в школу. |  |  |  |